## Příloha 2: Indikátory specifických cílů 3.1, 3.2 a 3.4 OP PIK (k 31. 12. 2018)

### Specifický cíl 3.1

Tabulka : Indikátor výsledku SC 3.1 (hlavní)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Výchozí rok** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 33910 | Celkový instalovaný výkon z OZE | MW | 667,1 | 2013 | 720 | 686 | 695,9 | 709,7 | 715,9 | N/A |

Tabulka : Indikátor 34610 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 34610 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 400 GWh/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 GWh/rok |
| Závazek příjemců | 0 GWh/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 36111 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 36111 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 50 t/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 t/rok |
| Závazek příjemců | 0 t/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 32100 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 32100 Užitečné teplo |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 900 000 GJ/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 GJ/rok |
| Závazek příjemců | 61781,35 GJ/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | 6,86 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátory 10000, 10102 a 10300 (SC 3.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023)** |  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 170 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10102 | Počet podniků pobírajících granty | podniky | 170 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10300 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | EUR | 79 000 000 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 1 866 642 | 3 820 821 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 886 |

Tabulka : Indikátor 34800 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 34800 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 800 000 GJ |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 GJ |
| Závazek příjemců | 0 GJ |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 36010 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 36010 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 300 000 tun ekvivalentu CO2/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 tun ekvivalentu CO2/rok |
| Závazek příjemců | 0 tun ekvivalentu CO2/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 34600 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 34600 Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 70 MW |
| Dosažená hodnota (suma) | 1,5 MW |
| Závazek příjemců | 5,73 MW |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 2,14 % |
| Závazek příjemců | 8,19 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 8 |

Tabulka : Indikátor 34601 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 34601 Soustrojí MVE |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 60 soustrojí |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 soustrojí |
| Závazek příjemců | 0 soustrojí |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 33905 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 33905 Soustavy vyvedení tepla z bioplynových stanic |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 65 soustav |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 soustav |
| Závazek příjemců | 0 soustav |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 34701 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 34701 Nové nebo rekonstruované KVET |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 55 soustav KVET |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 soustav KVET |
| Závazek příjemců | 0 soustav KVET |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

Tabulka : Indikátor 33901 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 33901 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 43 MW |
| Dosažená hodnota (suma) | 1,5 MW |
| Závazek příjemců | 5,73 MW |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 3,49 % |
| Závazek příjemců | 13,33 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 8 |

Tabulka : Indikátor 33902 (SC 3.1)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 33902 Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů |
| Typ indikátoru | Výstup |
| Cílová hodnota (2023) | 40 MW |
| Dosažená hodnota (suma) | 0 MW |
| Závazek příjemců | 0 MW |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | - |
| Závazek příjemců | - |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |

### Specifický cíl 3.2

Tabulka : Indikátory výsledku SC 3.2 (hlavní)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Výchozí rok** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 32210 | Čistá konečná spotřeba energie v průmyslu | TJ | 325903 (280741) | 2012 | 336838 (291017) | 313 213 | 315 639 | 308 210 | 281 713 | N/A |
| 32220 | Čistá konečná spotřeba energie ve službách | TJ | 122 935 | 2012 | 145 872 | 117 171 | 119 279 | 127 738 | 132 102 | N/A |
| 34502 | Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě | TJ | 164 666 | 2016 | 185 300 |  |  | 164 666 | 167 372 | N/A |

Tabulka : Indikátor 36111 (SC 3.2)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 36111 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 8240 (7300) t/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 19,299 t/rok |
| Závazek příjemců | 4,106 t/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 0,26 % |
| Závazek příjemců | 0,06 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 829 |

Tabulka : Indikátor 36113 (SC 3.2)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 36113 Snížení emisí CO2 |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 800 000 (710 000) t/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 8256,84 t/rok |
| Závazek příjemců | 7414,14 t/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 1,16 % |
| Závazek příjemců | 1,04 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 829 |

Tabulka : Indikátor 32300 (SC 3.2)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů |
| Typ indikátoru | Výsledek (interní) |
| Cílová hodnota (2023) | 20 000 000 (8 000 000) GJ/rok |
| Dosažená hodnota (suma) | 89 384,09 GJ/rok |
| Závazek příjemců | 2 213 020,603 GJ/rok |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 1,12 % |
| Závazek příjemců | 27,66 % |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 829 |

Tabulka : Indikátory výstupů SC 3.2 (vybrané)

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023)** |  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 2739 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 244 | 476 | 746 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 89 | 331 |
| 10102 | Počet podniků pobírajících granty | podniky | 2593 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 244 | 476 | 743 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 89 | 328 |
| 10103 | Počet podniků  pobírajících jinou  finanční podporu než granty | podniky | 146 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10300 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | EUR | 1 960 000 000 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 99 506 276 | 224 909 372 | 328 959 182 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 23 218 879 | 136 942 313 |
| 10301 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty) | EUR | 83 000 000 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Specifický cíl 3.4

Tabulka : Indikátor výsledku SC 3.4 (hlavní)

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor | 21710 Aplikované inovativní nízkouhlíkové technologie |
| Typ indikátoru | Výsledek |
| Cílová hodnota (2023) | 650 |
| Dosažená hodnota (suma) | 52 |
| Závazek příjemců | N/A  (285[[1]](#footnote-1)) |
| Míra plnění cílové hodnoty (v %): |  |
| Dosažená hodnota | 8 % |
| Závazek příjemců | (43,8 %) |
| Vyhodnocení věcného pokroku | rizikový / neuspokojivý |
| Počet projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě | 66[[2]](#footnote-2) |

Tabulka : Indikátory výstupů SC 3.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023)** |  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 600 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 60 | 248 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 |
| 10102 | Počet podniků pobírajících granty | podniky | 600 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 60 | 248 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 |
| 10300 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře (granty) | EUR | 50 000 000 | odhad poskytnutý příjemci | 0 | 0 | 0 | 16 170 061 | 31 542 470 |
| skutečné plnění | 0 | 0 | 0 | 734 982 | 7 342 876 |

1. Jedná se o předpoklad dodavatele na základě počtu podpořených projektů v aktivním stavu v MS2014+ k 31. 12. 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozdíl mezi dosaženou hodnotou indikátoru a počtem projektů, které se podílejí na dosažené hodnotě, je dán tím, že u některých ukončených projektů nebyla dosud schválena závěrečná Zpráva o realizaci. [↑](#footnote-ref-2)