ETAPIZACE PROJEKTU

Tento pokyn stanovuje žadatelům postup pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu projektu a zároveň finančního plánu projektu pro budoucí podávání Žádostí o platbu (nárokování proplacení dotace na základě již prokázaných způsobilých výdajů).

Etapové projekty nebudou akceptovány v programu Technologie (začínající podniky) a Inovační vouchery.

Tato pravidla se nepoužijí na programy Marketing, Spolupráce – Technologické platformy a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

V rámci programu Školicí střediska musí být položky v rámci křížového financování uvedeny v jedné etapě a jejich realizace musí následovat po dokončení investiční fáze projektu.

Pravidla pro stanovení etap projektu a finančního plánu:

- Etapy v harmonogramu projektu vychází zejména z následujících předpokladů:

      - jsou uzavřeným logickým celkem,

      - jsou ukončené konsolidovaným výstupem,

      - jsou kontrolovatelné, tak, aby bylo možno při kontrole na místě ověřit jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o poskytnutí dotace, a termíny plnění.

- Počet etap projektu určuje počet položek ve finančním plánu. Platí pravidlo, že 1 etapa = 1 žádost o platbu. Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Termíny etap nejsou závazné s výjimkou termínu ukončení projektu (ukončení poslední etapy projektu).

- Rozdělení plateb na etapy je možné, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

- Minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč.

- Plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 6 měsíců.

Limity dle bodů a) a b) se neaplikují v případě závěrečné etapy.

- Nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 měsíců.

- Celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu jsou rovny/vyšší než 5 mil. Kč.

Limit dle bodu d) se neaplikuje v případě projektů ve výzvách ZS ITI.

  - Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o změnu etap projektu a změnu finančního plánu prostřednictvím žádosti o změnové řízení.