Příloha

usnesení vlády

ze dne 15. února 2023 č. 118

Přehled úkolů k projektu rozvoje a inovace statistik kriminality

1. 	Analýza současných statistických informačních systémů resortů vnitra a spravedlnosti

Gestor úkolu: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti

Spolupracující subjekty: Nejvyšší státní zastupitelství, Vězeňská služba, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů

Termín splnění: 30. 6. 2023

2. 	Vytvoření návrhu architektury věcného řešení, následné aplikační architektury a technologické architektury ve vrcholové úrovni architektury úřadu/systému

Gestor úkolu: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti

Spolupracující subjekty: Správa základních registrů, Národní agentura pro komunikační a informační technologie

Termín splnění:  31. 12. 2023

3. 	Vytvoření architektury nového systému včetně tržní konzultace

Gestor úkolu: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti

Spolupracující subjekty: Správa základních registrů, Národní agentura pro komunikační a informační technologie

Termín splnění:  31. 12. 2024

4.	Analýza finančních a dalších nákladů či zdrojů včetně jejich možného projektového krytí

Gestor úkolu: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti

Spolupracující subjekty: -

Termín splnění:  31. 12. 2024